# АДМИНИСТРАЦИЯ Суджанского района

# Курской области

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05. 2011года   №  494

О подготовке предприятии ЖКХ, ТЭК

и  объектов ЖКХ  к осенне-зимниму

периоду 2011 – 2012гг.

В целях своевременной подготовки предприятий ЖКХ, ТЭК и объектов ЖКХ  к осенне-зимниму периоду 2011 – 2012 гг. Администрация Суджанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый состав районного штаба по подготовке к осенне-зимниму периоду 2011 - 2012 гг.

- Утвердить прилагаемый план организационно - технических  мероприятий по подготовке предприятий ЖКХ, ТЭК и  объектов ЖКХ   к осенне-зимниму периоду 2011 - 2012 гг.

- Руководителям: МУП КЭТС (Березовский А.А.) (по согласованию), МУП ЖКХ (Савинов В.С.) (по согласованию), МУП ВКХ (Стоволосов А.И.) (по согласованию), Суджанского РЭС филиала ОАО «МРСК-Центра»-«Курскэнерго» (Саркисов О.А.) (по согласованию), Суджанского филиала ОАО «Курскгаз» (Дядичко С.А.) (по согласованию), Суджанского энергоучастка ОАО «Курские электрические сети» (Дьяченко В.И.) (по согласованию), главам поселений (по согласованию) обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.

Ежемесячно 10 и 25-го числа представлять в районный штаб информацию о ходе проводимой работы.

- Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ, ТЭК и главам поселений обеспечить выполнение плана  мероприятий в срок до 15 сентября 2011 года.

- Финансово-экономическому Управлению Администрации Суджанского района (Бирюкова И.П.) принять меры по погашению задолженности предприятиям, организациям ЖКХ и ТЭК, обеспечивающих поставки теплоэнергоресурсов учреждениям бюджетной сферы финансируемых за счёт средств районного бюджета.

6. Заместителю Главы Администрации Суджанского района Фролову С.П., отделу по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ, промышленности, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Суджанского района (Ласковец А.Д.) с участием органов местного самоуправления поселений, соответствующих государственных надзорных органов до 15.09.2011 года проверить готовность и паспортизацию объектов теплоэнергоснабжения и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2011 – 2012 гг.

7. Руководителю ОАО «Суджаавтотранс» Слащеву В.В. (по согласованию) обеспечить подготовку автотранспорта к зимним условиям эксплуатации   для заготовки топлива в целях создания условий для бесперебойной доставки грузов и перевозки населения.

8.  Рекомендовать органам местного самоуправления:

- принять меры по улучшению расчётов за потребляемые подведомственными организациями топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) и коммунальные услуги, а также по повышению собираемости платежей населения за потребляемые коммунальные услуги.

- включить в местные бюджеты средства на возмещение теплоэнергоснабжающим организациям не компенсируемых платежами населения расходов в связи с действующими предельными индексами изменения размера оплаты граждан за жилищно-коммунальные услуги.

- разработать комплексные программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- активизировать работу по развитию конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда путём развития рынка частных управляющих компаний.

- организовать поэтапный переход к расчётам потребителей коммунальных услуг по приборам учёта.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя

Главы Администрации Суджанского района Фролова С.П.

10.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Суджанского района                                                                      Н. И. Ильин

Утвержден

Постановлением Администрации

Суджанского района

Курской области

от «         » 2010 года  №

СОСТАВ

штаба по подготовке к осенне-зимниму периоду 2011-2012 гг.

| Председатель штаба: |  |
| --- | --- |
| Фролов С.П. | Заместитель Главы Администрации Суджанского района. |
| Зам. председателя штаба |  |
| Ласковец А.Д. | Начальник отдела по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ, промышленности, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации района; |
| Секретарь штаба |  |
| Дудников П.В. | Заместитель начальника отдела по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ, промышленности, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации района; |
| Члены штаба: |  |
| Хмызов В.П. | Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ, промышленности, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации района; |
| Бирюкова И.П. | Начальник Финансово-экономического Управления Администрации Суджанского района; |
| Шматков В.М.. | Глава города Суджа (по согласованию); |
| Березовский А.А. | начальник МУП КЭТС (по согласованию); |
| Дьяченко В.И. | Начальник Суджанского энергоучастка ОАО «Курские электрические сети» (по согласованию); |
| Дядичко С.А. | Директор Суджанского филиала ОАО «Курскгаз» (по согласованию); |
| Саркисов О.А. | Начальник Суджанского РЭС ОАО «Курскэнерго» (по согласованию); |
| Сухойваненко М.А. | Главный редактор районной газеты «Суджанские вести» (по согласованию); |
| Савинов В.С. | Начальник МУП ЖКХ г. Суджа. |

Ильинов Н.Н.                  Генеральный директор ЗАО «ДРСУ № 2», депутат

Представительного собрания Суджанского района

(по  согласованию)

Утвержден

постановлением Администрации

Суджанского района

Курской области

от                                   №

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке предприятий ЖКХ, ТЭК и  объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2011-2012гг. Суджанского района Курской области

.

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Ед. изм. | Кол- во | Срок испол нения | Сметная стоимость тыс.руб. | Источник финансирования | Наличие ПСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БОРКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Насосные станции | Ревизия насосов | шт | 3 | 3 кв | 2.0 | местный бюджет | - |
|  |  | Ревизия щитов управления | шт | 3 | 3 кв | 2.0 | местный бюджет |  |
|  |  | Замена щитов управления | шт | 1 | 3 кв | 9.5 | местный бюджет |  |
|  | Водонапорные башни | Ремонт водонапорной башни | шт | 1 | 3 кв | 9.4 167,0 | местный бюджет обл. бюджет | имеется |
| 2 | ВОРОБЖАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Насосные станции | Ревизия насосов | шт | 2 | 3 кв | 3.0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ревизия щитов управления | шт | 3 | 2-3 кв | 5.0 | местный бюджет |  |
|  | Водопроводные сети | Ремонт водопроводных сетей | м | 10 | 2-3 кв | 10.0 143.0 | местный бюджет обл. бюджет | имеется |
| 3 | ГУЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Насосные станции | Ревизия насосов | шт | 2 | 2- 3 кв | 1.0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ревизия щитов управления | шт | 2 | 2- 3 кв | 0.5 | местный бюджет |  |
|  | Водонапорные башни | Промывка и хлорирование водонапорных башен | шт | 2 | 2 -3 кв | 1.0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ремонт водонапорной башни | шт | 1 | 3 кв. | 3.0 | местный бюджет |  |
|  |  | Промывка и хлорирование водопроводной сети | км | 5.0 | 2 -3 кв | 0.5 | местный бюджет |  |
| 4 | ЗАМОСТЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Водонапорная башня | Ремонт башни, развод системы водопровода п. Мирный Реконструкция водопровода по ул. Ленина и установка башни | шт км | 1 0.31 | 2-3 кв. 2011г. | 16.3 293.0 107,6 1721,8 322,8 | местный бюджет обл. бюджет местный бюджет обл. бюджет федеральный бюджет | имеется |
|  |  | Реконструкция водопроводных сетей | м | 120 | 3кв. | 570,0 | Областной и местный бюджет |  |
|  |  | Покраска с. Замостье п. Мирный (башни) | шт шт | 1 1 | 2-3 кв. | 10,0 10,0 | местный бюджет |  |
|  | Водопроводные сети с.Замостье | Ремонт колонок, установка пожарных гидрантов, устранение течи, благоустройство ЗСО | шт | 18 3 2 2 | 3 кв. | 143,0 | Средства МУП ВЖКХ с. Замостье |  |
|  |  | Ревизия щитов управления | шт | 6 | 3 кв |  | местный бюджет |  |
|  | Объекты культуры и администрации сельсовета | Поверка счетчиков загазованности, дымоходов, пропитка чердачных помещений, замер сопротивления изоляции, поверка огнетушителей | шт | 4 4 3 5 5 | 3 кв |  | местный бюджет |  |
|  | Инфраструктура | Строительство тротуаров в с. Замостье, п. Мирный | км | 0,12 0,30 | 3 кв | 20,0 120,0 280,0 | местный бюджет обл. бюджет |  |
| 5 | ЗАОЛЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Система водоснабжения | Ревизия насосов | шт |  | 2-3 кв |  | МУП ВКХ г. Суджа |  |
|  |  | Ревизия щитов управления | шт |  | 2-3 кв |  | МУП ВКХ г. Суджа |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | шт |  | 2-3 кв |  | МУП ВКХ г. Суджа |  |
|  |  | Герметизация оголовков скважин | шт |  | 2-3 кв |  | МУП ВКХ г. Суджа |  |
|  |  | Промывка и хлорирование водонапорных башен | шт |  | 2-3 кв |  | МУП ВКХ г. Суджа |  |
|  |  | Промывка и хлорирование водопроводной сети | шт |  | 2-3 кв |  | МУП ВКХ г. Суджа |  |
|  |  | Замена распред. узлов в водопроводной сети | шт |  | 2-3 кв |  | МУП ВКХ г. Суджа |  |
|  |  | Ремонт смотровых колодцев | шт |  | 2-3 кв |  | МУП ВКХ г. Суджа |  |
|  | Система водоснабжения с. Рубанщина | Ревизия насосов | шт | 1 | 2-3 кв | 1,2 | местный бюджет |  |
|  |  | Замена электросчетчика | шт | 1 | 2 кв | 2,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Промывка и хлорирование водонапорных башен | шт | 1 | 2-3 кв | 1,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Промывка и хлорирование водопроводной сети | шт | 1 | 2-3 кв | 1,5 | местный бюджет |  |
|  | Система водоснабжения с. Заолешенка | Строительство водопровода |  |  | 3-4 кв | 260,0 5000 | местный бюджет обл. бюджет | имеется |
|  | Система газоснабжения | Установка оборудования в Гоголевском ЦСДК | шт | 1 | 3-4 кв | 128 | местный бюджет |  |
|  |  | Установка оборудования в здании сельсовета, с.Гоголевка | шт | 1 | 3-4 кв | 60 | местный бюджет |  |
|  | Противопожарная безопасность | Установка сигнализации в Гоголевском ЦСДК | шт | 1 | 2 кв | 82,2 | местный бюджет |  |
|  |  | Установка сигнализации в Заолешенском СДК | шт | 1 | 2 кв | 128,3 | местный бюджет |  |
|  | Текущий ремонт котельных | Гоголевский ЦСДК Заолешенский СДК Администрация Заолешенского с/с | шт шт шт | 1 1 1 | 2-3 кв 2-3 кв 3 кв | 35,0 20,0 15,0 | местный бюджет |  |
| 6 | К – ЛОКНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Насосные станции | Ревизия насосов | шт | 2 | 2-3 кв | 1,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ревизия щитов управления | шт | 2 | 2-3 кв | 0,5 | местный бюджет |  |
|  | Водонапорные башни | Промывка и хлорирование водонапорных башен | шт | 2 | 2-3 кв | 2,0 | местный бюджет |  |
|  | Водопроводные сети | Промывка и хлорирование водонапорной сети | км | 2 | 2-3 кв | 2,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ремонт водопроводных сетей. | м | 40 | 2-3 кв | 10,0 | местный бюджет |  |
|  | ЭВУ | Строительство ЭВУ | шт | 1 | 2-3 кв | 210 12,0 | Обл. бюджет местный бюджет | имеется |
| 7 | М- ЛОКНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Насосные станции | Замена глубинного насоса | шт | 1 | 4 кв | 25.0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ревизия щитов управления | шт | 4 | 3 кв | 4,0 | местный бюджет |  |
|  | Водонапорные башни | Промывка и хлорирование водонапорных башен | шт | 4 | 3 кв | 4.0 | местный бюджет |  |
|  | Водопроводные сети | Промывка и хлорирование водопроводных сетей | км | 15,4 | 4 кв | 4,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ремонт водопроводных сетей | м | 1000 | 4 кв | 15,0 310,0 | местный бюджет обл. бюджет |  |
| 8 | МАРТЫНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Насосные станции | Ревизия насосов | шт | 4 | 2-3 кв | 0.5 | местный бюджет |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | шт | 4 | 2-3 кв | 0.5 | местный бюджет |  |
|  |  | Ревизия щитов управления | шт | 4 | 2-3 кв | 0.5 | местный бюджет |  |
|  | Водонапорные башни | Устройство пожарных кранов на водонапорных башнях | шт | 2 | 2-3 кв | 1.0 | местный бюджет |  |
|  | Водопроводные сети | Ремонт смотровых колодцев | шт | 5 | 2-3 кв | 1.0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ревизия водозаборных колонок | шт | 30 | 2-3 кв | 1,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ревизия пожарных гидрантов | шт | 3 | 2-3 кв | 0.5 | местный бюджет |  |
| 9 | МАХНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Насосные станции | Ревизия насосов | шт | 4 | 3 кв | 2,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ревизия щитов управления | шт | 4 | 3 кв | 0,5 | местный бюджет |  |
|  | Водонапорные башни | Ремонт водонапорной башни | шт | 1 | 3 кв | 5,0 | местный бюджет |  |
| 10 | НОВОИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Система водоснабжения | Ревизия насосов | шт | 3 | 2-3 кв | 2.0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ревизия щитов управления | шт | 3 | 2-3 кв | 1.5 | местный бюджет |  |
|  | Водопроводные сети | Промывка и хлорирование водопроводных сетей | км | 1 | 2-3 кв | 1,5 | местный бюджет |  |
|  | Водонапорные башни | Промывка и хлорирование водонапорной башни | шт | 1 | 2-3 кв | 1,5 | местный бюджет |  |
|  |  | Ремонт водонапорной башни | шт | 1 | 3 кв | 2,5 | местный бюджет |  |
| 11 | ПЛЁХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Насосные станции | Ревизия насосов | шт | 2 | 4 кв | 3,0 | местный бюджет |  |
|  | Водонапорные башни | Промывка и хлорирование водонапорной башни | шт | 1 | 2-3 кв | 3,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ремонт водонапорной башни | шт | 1 | 3 кв | 10,0 | местный бюджет |  |
|  | Водопроводные сети | Ремонт водопроводных сетей | м | 30 | 3 кв | 5,0 | местный бюджет |  |
| 12 | ПОГРЕБСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Водонапорные башни | Ремонт водонапорной башни | шт | 1 | 3 кв. | 10,0 | местный бюджет |  |
|  | Водопроводные сети | Ремонт водопроводных сетей | м | 15 | 3 кв. | 10,0 | местный бюджет |  |
|  | ЭВУ | Строительство ЭВУ | шт | 2 | 3 кв | 20,0 380,0 | местный бюджет обл. бюджет |  |
| 13 | ПОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Водонапорные башни | Промывка и хлорирование водонапорной башни | шт | 2 | 2-3 кв | 3,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ремонт водонапорной башни | шт | 2 | 2 кв | 10,0 | местный бюджет |  |
|  | Водопроводные сети | Ремонт водопроводных сетей | м | 800 | 3 кв | 5,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Промывка и хлорирование водопроводных сетей | км | 2,5 | 3 кв | 3,0 | местный бюджет |  |
|  | ЭВУ | Строительство ЭВУ | шт | 1 | 3 кв | 10,0 190,0 | местный бюджет обл. бюджет | имеется |
| 14 | СВЕРДЛИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Насосные станции | Ревизия насосов | шт | 2 | 2 кв | 1,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Замена щитов управления | шт | 1 | 2 кв | 12,0 | местный бюджет |  |
|  | Водонапорные башни | Промывка и хлорирование водонапорной башни | шт | 1 | 2 кв | 5,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ремонт водонапорной башни | шт | 1 | 3 кв | 2,0 | местный бюджет |  |
|  | Водопроводные сети | Ремонт водопроводных сетей | м | 600 | 3 кв | 60,0 | местный бюджет |  |
| 15 | УЛАНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Насосные станции | Ревизия насосов | шт | 3 | 3 кв | 2,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Ревизия щитов управления | шт | 3 | 3 кв | 0,5 | местный бюджет |  |
|  | Водонапорные сети | Ремонт водопроводной сети | м | 50 | 3 кв | 10,0 | местный бюджет |  |
| 16 | ГОНЧАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
|  | Насосные станции | Ревизия насосов | шт | 1 | 2 кв | 10,0 | местный бюджет |  |
|  |  | Замена щитов управления | шт | 1 | 2 кв | 0,6 | местный бюджет |  |
|  | Водонапорные башни | Промывка и хлорирование водонапорной башни | шт | 1 | 2 кв | 0,5 | МУП ВКХ г. Суджа |  |
|  | Водопроводные сети | Ремонт водопроводных сетей | м | 60 | 3 кв | 19,0 | МУП ВКХ г. Суджа |  |
|  |  | Промывка и хлорирование водопроводных сетей | км | 6,9 | 2 кв | 0,5 | МУП ВКХ г. Суджа |  |
|  | ЭВУ | Строительство ЭВУ | шт | 2 | 2-3 кв | 30,0 262,0 | местный бюджет обл. бюджет | имеется |
|  | Система водоснабжения д. Куриловка | Строительство водопровода |  |  | 3-4 кв | 244,0 4200 | местный бюджет обл. бюджет | имеется |
| 17 | Суджанский РЭС филиала ОАО «МРСК-Центра»-«Курскэнерго» |
|  | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ | Ф.№7128 от ПС110/35 «Суджа» | км | 7,63 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  |  | Ф.№7128 от ПС110/35 | км | 3,6 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  |  | Ф.№7128 от ПС110/35 | км | 15 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | с. Погребки | км | 4,736 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  |  | д. Хитровка | км | 0,3 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ | с. Погребки | шт | 2 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  |  | д. Хитровка | шт | 1 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Техническое обслуживание ЛЭП и ТП | ВЛ 0,4 кВ | км | 320 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  |  | ВЛ 10 кВ | км | 400 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ | шт | 250 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Внеочередное обследование и устранение дефектов внешнего электроснабжения животноводческих ферм, соц. объектов | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Внеочередное техническое обслуживание автотранспорта, спец. механизмов | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Внеочередное техническое обслуживание головных подстанций | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Подготовка к эксплуатации в зимних условиях РПБ | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
| 18 | Суджанский филиал ОАО «Курскгаз» |
|  | Техническое диагностирование пунктов редуцирования газа | с. Махновка, с. Гончаровка, ЦРБ | 1ГРП, 1ГРПШ |  | 3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Приборное обследование газопроводов на герметичность | Суджанский филиал | км | 271 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Приборное обследование газопроводов на непрерывность изоляции | Суджанский филиал | км | 210,6 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Капитальный ремонт газопроводов | г. Суджа, ул. Ломоносова | км | 0,2 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Текущий ремонт ЭЗУ | Суджанский филиал | шт | 92 0.188 | 3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Техническое обслуживание запорной арматуры | Суджанский филиал | шт | 798 | 2 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ, ГРПШ | Суджанский филиал | шт | 427 | 2 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Капитальный ремонт ГРП(Ш) | г. Суджа, ул. 8 Марта | 1ГРПШ |  | 2 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Покраска газопроводов | Суджанский филиал | км | 23,9 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Подготовка механизмов, автомобильной и спецтехники | Суджанский филиал |  |  | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Подготовка производственных баз | Суджанский филиал | шт | 3 | 3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Подготовка АДС к выполнению аварийных работ | Суджанский филиал | шт | 3 | 3 кв |  | собст. ср-ва |  |
| 19 | Суджанский энергоучасток ОАО «Курские электрические сети» |
|  | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ | Ф.№7112 от ПС «Суджа», г. Суджа, с. Заолешенка, с. Гончаровка | км | 1,5 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  |  | Ф.№7112 от ПС «Суджа», с. Замостье | км | 0,7 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | с. Заолешенка | км | 0,5 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  |  | г. Суджа | км | 0,75 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  |  | с. Замостье | км | 0,45 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ | с. Гончаровка | шт | 1 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  |  | г. Суджа | шт | 2 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Техническое обслуживание ЛЭП и ТП | ВЛ 10 кВ | км | 20 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ | шт | 62 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  |  | ВЛ 0,4 кВ | км | 39 | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |
|  | Внеочередное техническое обслуживание головных подстанций | 2-3 кв |  | собст. ср-ва |  |